GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind documentaţiile tehnico-economice aferente

obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art.1. Prezenta hotărâre reglementează etapele de elaborare, competenţa de aprobare, precum şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii, denumite în continuare „obiective de investiţii” ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe corporale de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice şi/sau juridice, sunt finanţate, total sau parţial, din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- obiectiv de investiţii – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma “obiectiv de investiţii” se cuprinde generic : obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii, precum şi intervenţia la construcţie existentă.

- obiect de investiţii – parte a obiectivului de investiţii, cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia, care cuprinde lucrări de construcţii pentru realizarea unor obiecte noi de investiţii sau lucrări de intervenţii la construcţii existente;

- obiectiv nou de investiţii - obiectiv de investiţii care cuprinde exclusiv lucrări de construcţii pentru realizarea unuia/mai multor obiecte noi de investiţii.

- obiectiv mixt de investiţii – obiectiv de investiţii care cuprinde lucrări de construcţii pentru realizarea unuia/mai multor obiecte noi de investiţii, precum şi lucrări de intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii existente;

- obiectiv/proiect major de investiţii – obiectiv nou de investiţii a cărui valoare totală estimată depăşeşte pragurile prevăzute la art. 100 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- obiectiv/proiect mic de investiţii – obiectiv de investiţii a cărui valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică – faza “studiu de fezabilitate” sau “documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii”, după caz – se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- intervenţie la construcţie existentă – rezultatul scontat obţinut ca urmare a realizării de lucrări de intervenţii asupra asupra uneia/mai multor construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, efectuate în scopul asigurării şi menţinerii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, potrivit destinaţiei lor;

- investiţie publică – totalitatea cheltuielilor de investitii, iniţiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe corporale de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, finanţate total sau parţial din fondurile publice prevăzute la art.1; se asimilează investiţiei publice cheltuielile de investitii, iniţiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe corporale de natura domeniului privat al persoanelor fizice şi/sau juridice, finanţate total sau parţial din fondurile publice prevăzute la art.1;

- investitor – entitate publică sau asimilată acesteia, persoană juridică sau fizică, care efectuează  cheltuieli de investiţii, indiferent de sursa de finanţare, având drept rezultat realizarea de obiective de investiţii;

- beneficiar al investiției – entitate publică sau asimilată acesteia, persoană juridică sau fizică, care are în proprietate sau administrează un obiectiv de investiții;

- construcţie existentă – construcţie pentru care a fost admisă recepţia la terminarea lucrărilor sau construcţie care a fost înscrisă în Cartea Funciară;

- construcţie nefinalizată – construcţie în diferite stadii de execuţie şi pentru care nu a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor.

Capitolul II – Nota conceptuală

Art.3. (1) Nota conceptuală este documentul premergător fazelor de proiectare, întocmit în scopul iniţierii elaborării documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

(2) Elaborarea studiului de prefezabilitate, a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz, este condiţionată de întocmirea şi însuşirea de către beneficiarul investiţiei a notei conceptuale.

(3) În cazul intervenţiilor la construcţii existente, nota conceptuală prevazută la alin. (1) se completează cu expertiza tehnică a construcţiei/construcţiilor  existente şi, după caz, auditul energetic al clădirii/clădirilor existente.

Art.4. (1) Prin nota conceptuală se evidenţiază datele preliminare necesare implementării obiectivului de investiţii propus, se justifică necesitatea elaborării, după caz, a unui studiu de prefezabilitate, se stabileşte conţinutul temei pentru contractarea primei faze de proiectare şi se estimează suportabilitatea investiţiei publice.

(2) Tema pentru contractarea primei faze de proiectare – „studiu de prefezabilitate”, „studiu de fezabilitate”, „documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii”,  după caz - , prevăzută la alin. (1), cuprinde informaţiile privind regimul juridic, economic, tehnic şi urbanistic al terenului şi/sau al construcţiei existente, particularităţile amplasamentului/ amplasamentelor propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, precum şi intenţiile investiţionale şi solicitările funcţionale ale beneficiarului investiţiei.

(3) Nota conceptuală se elaborează prin grija beneficiarului investiţiei şi se aprobă de către entitatea publică sau asimilată acesteia, persoana juridică sau fizică, în calitate de proprietar sau administrator al obiectivului de investiții propus.

(4) Conţinutul-cadru al notei conceptuale este prevăzut în Anexa nr.1.

Capitolul III – Documentaţii tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Art.5 (1) Documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivelor de investiţii se elaborează pe faze de proiectare, astfel:

- în cazul obiectivelor noi de investiţii :

- studiu de prefezabilitate, după caz;

- studiu de fezabilitate şi deviz general;

- proiect tehnic şi detalii de execuţie;

- în cazul intervenţiilor la construcţii existente:

- documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general, inclusiv expertiză tehnică a construcţiei/construcţiilor  existente şi, după caz, audit energetic al clădirii/clădirilor existente;

- proiect tehnic şi detalii de execuţie;

- în cazul obiectivelor mixte de investiţii:

- studiu de prefezabilitate, după caz;

- studiu de fezabilitate şi deviz general, inclusiv expertiză tehnică a construcţiei/construcţiilor  existente şi, după caz, audit energetic al clădirii/clădirilor existente;

- proiect tehnic şi detalii de execuţie.

(2) Documentaţia tehnico-economică prevăzută la alin. (1) se elaborează de către proiectanţi, care prestează, în condiţiile legii, servicii de proiectare în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii.

(3) Elaborarea proiectului tehnic este condiţionată de aprobarea, în condiţiile legii, a fazei de proiectare anterioare - “studiul de fezabilitate” sau “documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii”, după caz.

Secţiunea 3.1 – Studiul de prefezabilitate

Art.6 (1) Studiul de prefezabilitate este parte a documentaţiei tehnico-economice, prin care, având în vedere, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală, se analizează, preliminar, necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de investiţii, se identifică scenarii/opţiuni/alternative tehnico-economice posibile şi se selectează un număr limitat de scenarii/opţiuni/alternative fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii.

- Elaborarea studiului de prefezabilitate este recomandată în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii, cu excepţia cazurilor în care oportunitatea şi necesitatea realizării obiectivului de investiţii au fost fundamentate în cadrul unei strategii, unui master plan, ori în cadrul unor planuri similare aprobate, în vigoare.

(3) Necesitatea şi oportunitatea elaborării unui studiu de prefezabilitate se analizează în cadrul notei conceptuale, de către beneficiarul investiţiei.

(4) Studiul de prefezabilitate se contractează în condiţiile legii şi se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevăzut în Anexa nr.2.

Secţiunea 3.2 – Studiul de fezabilitate

Art.7 (1) Studiul de fezabilitate este parte a documentaţiei tehnico-economice prin care proiectantul,  având în vedere, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minim două scenarii/opţiuni/alternative tehnico-economice diferite din punct de vedere al soluţiilor tehnice şi recomandă, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea/alternativa tehnico-economică optimă pentru realizarea unui obiectiv nou de investiţii sau a unui obiectiv mixt de investiţii.

(2) Scenariul/opţiunea/alternativa tehnico-economică optimă, recomandată potrivit alin.(1) cuprinde:

- soluţia tehnică, fundamentată din punct de vedere constructiv, funcţional, tehnologic şi economic;

- durata de realizare a obiectivului de investiţii, corelată cu datele prevăzute în graficul general de relizare a investiţiei publice;

- principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii;

- avizele şi acordurile, în conformitate cu prevederile legale.

- Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a), în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, componenta tehnologică a soluţiei tehnice se va stabili în cadrul proiectului tehnic.

- Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la alin. (2) lit. c) cuprind:

- indicatori maximali, respectiv valoarea totală, cu şi fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), pentru realizarea obiectivului de investiţie, în conformitate cu devizul general;

- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă/calitativi;

- alţi indicatori, adaptaţi în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, respectiv indicatori fizici/cantitativi, indicatori de impact, de rezultat/operare.

- Pentru indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la alin. (4) lit. c), proiectantul indică, în cadrul studiului de fezabilitate, marjele de eroare admisibile, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii.

- În situaţia în care, după aprobarea, în condiţiile legii, a indicatorilor tehnico-economici, apar modificări care determină schimbarea valorilor maximale şi/sau minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, sau depăşirea marjelor de eroare prevăzute la alin. (5),  este necesară refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori.

- Valoarea efectivă a indicatorilor prevăzuţi la alin. (4) se constată şi se consemnează în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Studiul de fezabilitate se contractează în condiţiile legii şi se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

- Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în Anexa nr.3.

Art.8 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (1), în cazul obiectivelor mici de investiţii, proiectantul, în cadrul studiului de fezabilitate, analizează, fundamentează şi propune un/o singur(ă) scenariu/opţiune/alternativă tehnico-economic(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii.

(2) Conţinutul-cadru simplificat al studiului de fezabilitate pentru obiectivele mici de investiţii este prevăzut în Anexa nr.3.1.

Art. 9 (1) În cazul obiectivelor mixte de investiţii, studiul de fezabilitate se elaborează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în Anexa nr. 3, completat cu elementele specifice din conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, prevăzut în Anexa nr.4.

(2) La elaborarea studiului de fezabilitate în condiţiile alin. (1), se iau în considerare concluziile şi recomandările expertizei tehnice la construcţia/construcţiile existente şi, după caz, a auditului energetic la clădirea/clădirile existente.

Secţiunea 3.3 – Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii

Art.10 (1) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii este parte a documentaţiei tehnico-economice, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcţiei/construcţiilor existente şi, după caz, a auditului energetic al clădirii/clădirilor existente, prin care proiectantul,  având în vedere, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală, analizează, fundamentează şi propune minim două scenarii/opţiuni/alternative tehnico-economice diferite din punct de vedere al soluţiilor tehnice şi recomandă, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea/alternativa tehnico-economică optimă pentru intervenţiile la construcţiile existente.

(2) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii cuprinde:

- principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii, astfel cum sunt prevăzuţi la art. 7 alin. (4);

- durata de realizare a obiectivului de investiţii, corelată cu datele prevăzute în graficul general de relizare a investiţiei publice;

- soluţia tehnică, fundamentată din punct de vedere constructiv, funcţional, tehnologic şi economic;

- avizele şi acordurile, în conformitate cu prevederile legale.

(3) Documentaţia de avizarea a lucrărilor de intervenţii se contractează în condiţiile legii şi se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este prevăzut în Anexa nr. 4.

Secţiunea 3.4 – Devizul general şi devizele pe obiect

Art.11 (1) Devizul general este parte a documentaţiei tehnico-economice, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii în faza de proiectare “studiu de fezabilitate” sau „documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii”.

(2) Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării obiectului/ obiectelor de investiţie  din cadrul obiectivului de investiţii.

(3) Devizul pe obiect este document prin care se stabileşte valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de investiţii şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.

(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare “studiu de fezabilitate” în cazul obiectivelor noi/mixte de investiţii şi respectiv la faza „documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii” în cazul intervenţiilor la construcţii existente, se revizuieşte prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

b) la data solicitării autorizaţiei de construire;

c) după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii.

(5) Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţie, devizul general se poate revizui/actualiza, după cum urmează:

- prin compensarea cheltuielilor între capitolele/ subcapitolele de cheltuieli cuprinse în devizul general, în cadrul aceleiaşi valori totale aprobate, prin grija beneficiarului investiţiei/ investitorului, în măsura în care se identifică o necesitate în acest sens;

- în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; valoarea actualizată, exprimată în lei, se compune din valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării, conform evidenţelor contabile, şi din valoarea restului de executat, multiplicat cu indicele preţului de consum lunar total, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării. În acest caz valoarea actualizată a obiectivelor de investiţii se aprobă de ordonatorii principali de credite.

(6) Prin excepţie de la prevederile art.7 alin. (6), în situaţia în care punerea în aplicare a unor noi prevederi legale fiscale influenţează valorea investiţiei, aceasta se reface prin grija şi pe răspunderea beneficiarului investiţiei/ investitorului, fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare a noii valori rezultate.

(7) Devizul general şi devizele pe obiect se elaborează  cu respectarea conţinuturilor-cadru prevăzute în Anexa nr.5 şi respectiv în Anexa nr.5.1.

(8)  Metodologia de elaborare a devizului general şi a devizului pe obiect este prevăzută în Anexa nr.5.2.

Secţiunea 3.5 - Proiectul tehnic  şi detaliile de execuţie

Art. 12 (1) Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie sunt parte a documentaţiei tehnico-economice prin care proiectantul dezvoltă şi detaliază scenariul/opţiunea/alternativa aprobată în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, cu respectarea strictă a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi în cadrul acestor faze de proiectare, inclusiv a marjelor de eroare admisibile, indicate de către proiectant, conform prevederilor art. 7 alin. (5).

(2) Proiectul tehnic conţine părţi scrise şi părţi desenate, inclusiv detalii de execuţie, necesare pentru execuția obiectivului de investiţii.

(3) Părţile scrise cuprind date generale privind investiţia, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialităţi, caiete de sarcini, liste cu cantităţile de lucrări, graficul general de realizare a investiţiei.

(4) Părţile desenate cuprind planşe generale de ansamblu, precum şi  planşe principale ale obiectelor: planşe de arhitectură, de structură, de instalaţii, de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv planşe de dotări.

(5) Detaliile de execuţie sunt elaborate în baza proiectului tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni, privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.

(6) Prin excepţie de la alin. (2), anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva, în funcţie de complexitatea proiectului şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectivul nou/mixt de investiţie, respectiv pe parcursul execuţiei lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente.

(7) Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie se verifică în condiţiile legii, de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor.

(8)  Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este prevăzut în Anexa nr.6.

Cap. IV - Contravenţii şi sancţiuni

Art. 13 – În aplicarea prezentei hotărâri, constituie contravenţii următoarele fapte:

a)  nerespectarea obligaţiei de elaborare a notei conceptuale;

b) elaborarea de documentaţii tehnico-economice incomplete, care prezintă soluții neconforme şi/sau care conţin neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, conducând astfel la nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile; odată cu constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii, proiectantul are obligaţia de a completa/reface documentaţia pe cheltuială proprie;

c)  indicarea unor reglementări tehnice sau standarde ale căror prevederi nu sunt în vigoare la data întocmirii documentaţiilor tehnico-economice.

Art. 14 Contravenţiile prevăzute la art. 13  se sancţionează astfel:

a) nerespectarea de către beneficiarul investiţiei a prevederilor lit. a), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

b) nerespectarea de către proiectant a prevederilor lit. b), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

c) nerespectarea de proiectant a prevederilor lit. c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Art. 15 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art.14 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – ISC.

(2) În condiţiile prezentei hotărâri nu se aplică sancţiunea avertisment.

(3) În condiţiile prezentei hotărâri, contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii stabilite prin procesul-verbal de contravenţie, în termen de 48 de ore de la data luării la cunoştinţă a sancţiunii contravenţionale.

Art. 16 – Prevederile prezentului capitol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Cap. V– Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art.17 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor de investiţii:

- aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

- pentru ale căror proiecte tehnice au fost demarate procedurile de achiziţie publică, în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin publicarea anunţului de participare/emiterea invitaţiei de participare;

- pentru ale căror studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost demarate procedurile de achiziţie publică, în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin publicarea anunţului de participare/emiterea invitaţiei de participare;

- cuprinse în programele instituţiilor care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, şi pentru a căror realizare este necesară folosirea informaţiilor clasificate potrivit legii.

(2) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art.17 alin.(1) lit.d), conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii publice se aprobă prin ordin al conducătorului organului de specialitate al administraţiei publice centrale interesate, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.18 (1) În cazul intervenţiilor la construcţii existente pentru executarea lucrărilor în primă urgenţă, pentru care autorizaţia de construire se emite imediat în condiţiile art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările ulterioare, şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- durata de realizare a lucrărilor de intervenţii în primă urgenţă nu depăşeşte 4 luni calendaristice;

- valoarea totală estimată a lucrărilor de intervenţii în primă urgenţă nu depăşeşte pragul care determină aprobarea documentaţiilor tehnico-economice prin hotărâre a Guvernului;

documentaţia  tehnico-economică prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b), se poate elabora şi aproba până la recepţia la terminarea lucrărilor de intervenţii în primă urgenţă.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (2), în cazul intervenţiilor la construcţii existente pentru executarea lucrărilor în primă urgenţă, prevăzute la alin. (1), se elaborează de către un expert tehnic autorizat o notă tehnică, prin care se stabileşte soluţia tehnică de intervenţie.

Art.19 Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate emite instrucţiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.20  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21 (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 60 de zile de la data  publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.48 din 22 ianuarie 2008 şi Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.524 din 11 iulie 2008, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

DACIAN CIOLOŞ