Nota de Fundamentare

La data de 28 februarie 2005, a fost semnat la Bucureşti contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), în valoare de 66,4 mil. EUR destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2005.

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt: îmbunătăţirea calităţii serviciilor în domeniul asistenţei mamei şi copilului, a asistenţei medicale de urgenţă, precum  şi a asistenţei medicale primare.

Agenţia de implementare a acestui proiect este Ministerul Sănătăţii, căruia i s-a delegat întreaga responsabilitate şi autoritate în realizarea proiectului şi atingerea obiectivelor acestuia.

Proiectul a fost cofinanțat şi de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, printr-un împrumut în valoare de cca. 64,5 mil. EUR, încheiat în cursul anului 2014. Contribuţia României la acest proiect, inclusiv taxele şi impozitele aferente proiectului, se ridică la cca. 40,44 mil. EUR.

Împrumutul BEI a fost tras în integralitate. Cea mai mare parte a sumelor acestuia a fost  destinată  reabilitării secţiilor de obstetrică şi neonatologie din 19 unităţi sanitare. Lucrările de execuţie aferente acestora au fost finalizate,  însă recepţiile finale pentru 4 unităţi sanitare urmează a avea loc pe parcursul anului 2018. Data limită de finalizarea a proiectului a fost 31 decembrie 2017.

În acest context, la data de 19 octombrie 2017, la cererea Ministerului Sănătăţii, s-a solicitat BEI, care a acceptat conform  Amendamentului din 13 decembrie 2017 extinderea datei de finalizare a proiectului cu un an, respectiv până la 31 decembrie 2018. Conform practicii, Ministerul Finanţelor Publice a contrasemnat Amendamentul  transmis de BEI, la data de 19 decembrie 2017 reconfirmând astfel acordul părţii române cu privire la modificarea  contractului de finanţare.

Această extindere va permite astfel Ministerului Sănătăţii finalizarea  cu succes a tuturor activităţilor aferente lucrărilor de execuţie, inclusiv soluţionarea disputelor existente cu unul din executanţii implicaţi în proiect, precum şi achiziţia de bunuri pentru dotarea sălilor de naştere selectate în cadrul proiectului. Plăţile în cadrul proiectului se vor efectua în continuare din contribuţia României la proiect rămasă de utilizat de cca. 3,6 mil. EUR.

Potrivit art. 5 al Hotărârii Guvernului nr. 442/2005 Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă de comun acord cu BEI amendamente la contractul de finanţare în funcţie de condiţiile concrete de derulare ale împrumutului, pe care le supune ulterior aprobării prin hotărâre a  Guvernului.

În acest context, pentru aprobarea acestui Amendament a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, care nu prezintă impact în ceea ce priveşte aspectele avute în vedere de Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Guvernului proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 8 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, anexat.

Ministrul Finanţelor Publice                                         Ministrul Sănătăţii

Eugen Orlando Teodorovici                                          Sorina Pintea

Avizăm favorabil

Ministrul Afacerilor Externe                                                Ministrul Justiţiei

Teodor-Viorel Meleşcanu                                                    Tudorel Toader

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 8 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC -  Se aprobă Amendamentul nr. 8 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2005, cu completările ulterioare.

Prim-ministru

Vasilica-Viorica Dăncilă