Anexa la H.G. nr.          /2020

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

„Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi conectare a Departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, București

TITULAR:	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

BENEFICIAR: SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „GRIGORE 
                              ALEXANDRESCU”  BUCUREŞTI

AMPLASAMENT: Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr.30-32, Sector 1, Bucureşti

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

| - Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) | mii lei | 371.213 |
| --- | --- | --- |
| (preţuri valabile la data de 26.02.2020: 1 euro = 4,8074 lei), |  |  |
| din care: construcţii-montaj | mii lei | 136.995 |

- Eşalonarea investiţiei	      INV / C+M

Anul I	                                 		mii lei/ mii lei 			124.000 / 46.000

Anul II					mii lei/ mii lei 			124.000 / 46.000

Anul III		 		 	mii lei/ mii lei 			123.213 / 44.995

| - Capacităţi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| • suprafaţă construită desfăşurată (fără etaj tehnic) | mpAcd | 13.700 |
| • paturi de spitalizare | nr. | 72 |
| • bloc operator (săli operaţie) | nr. | 8 |
| - Durata de execuţie a investiţiei | luni | 36 |

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100 – 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat Proiectului privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008 cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.