Anexa la HG nr_______________________

CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

DENUMIRE: Reparații capitale și modernizare Palatul de Justiție Cluj, situat în mun.

Cluj-Napoca, P-ța. Ștefan cel Mare nr.1, jud. Cluj

TITULAR: Ministerul Justiției

BENEFICIAR: Curtea de Apel Cluj

AMPLASAMENT: municipiul Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr.1, jud. Cluj

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

| Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): | 523.330 mii lei |
| --- | --- |
| ( prețuri valabile în 25.01.2023, 1 euro = 4,9016) Din care Construcții+Montaj (inclusiv TVA): | 330.456 mii lei |
| Capacități: |
| Suprafața construită | 6.900,34 mp |
| Suprafață construită desfășurată | 23.272,44 mp |
| Durată de execuție a investiției : | 36 luni |

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiții se va proteja cu respectarea reglementărilor tehnice: Cod de proiectare seismică P100-3/2019 Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se face din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Justiției, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, precum și din alte surse legal constituite.